|  | Приложение к Постановлению администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» от « 13 » мая 2019года № 127 |
| --- | --- |

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Тульское сельское поселение»

на 2018 -2024годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Тульское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», согласно подпункта «н» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», актуализировать программу до 2024 года. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Тульское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Тульское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Тульское сельское поселение» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение». |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Тульское сельское поселение». 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение». 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Тульское сельское поселение». |
| Целевые показатели эффективности программы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.). 2.Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв. м.). 3.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%). 4.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Тульское сельское поселение») (%). 5.Количество созданных общественных территорий для отдыха (ед.). 6.Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий (кв. м). 7.Доля площади созданных (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий (%). 8.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (чел/часы). |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации – 2018 - 2024 годы без разбивки на этапы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Мероприятия программы приведены в разделе 6 паспорта Программы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы Программы | Общий объем финансовых средств - 30 896,345 тыс. руб., из них: федеральный и республиканский бюджет – 28 157,300 тыс. руб.; В том числе: 2018 год - 6250,000 2019 год — 6907,300 2020 год - 5 000,000 2021 год - 5 000,000 2022 год - 5 000,000 2023 год - 5 000,000 2024 год - 5 000,000 местный бюджет на 2018 год – 666,695 тыс. руб. местный бюджет на 2019 год – 572,350 тыс. руб. (в том числе 72,350 тыс.руб. подготовительные работы по замене участка водопроводной сети ул. Первомайская, 226, Революционная, 10-12 в п. Тульском) местный бюджет на 2020 год – 500,000 тыс. руб. местный бюджет на 2021 год – 500,000 тыс. руб местный бюджет на 2022 год – 500,000 тыс. руб местный бюджет на 2023 год - 500,000 тыс. руб местный бюджет на 2024 год - 500,000 тыс. руб В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | 1.Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Тульское сельское поселение», соответствующих современным техническим и социальным требованиям. 2. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение». 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

      - Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки    многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не   производились:   работы   по   содержанию   зеленых   зон   дворовых территорий, организации новых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.     Благоустройство     дворовых     территорий     невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства  (в  том  числе  зеленых  насаждений),  направленных  на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 1 и № 2 к настоящей Программе.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Тульское сельское поселение» на 2018-2024 года» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  сельского поселения  проездов к ним;

- обустройство, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек;

- обустройство, ремонт, приобретение, установка ограждений;

- обустройство, ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- приобретение,	установка	контейнеров	для	сбора	твердых коммунальных отходов;

- обустройство, ремонт, приобретение, установка малых архитектурных форм, максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий и территорий общего пользования;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2018 – 2022 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, включаются следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов, софинансируемых за  счет средств, полученных муниципальным образованием 2018 – 2024 годах в качестве субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея, включаются следующие виды работ:

1) обустройство	 контейнерных	площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного;

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территории;

5) иные виды работ.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

При реализации мероприятий по благоустройству в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение» в 2018-2024 годах предусматривается финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованных лиц).

При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству доля участия составляет 10% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории определяется по следующей формуле:

где

Т_общ- количество человеко-часов (ч/час) которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории.

∑_общ – общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на благоустройство данной дворовой территории.

∑_взн	– общая сумма денежных средств (рублей), собранных заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по благоустройству данной дворовой территории.

100 (руб./час) – стоимость 1 часа работ по благоустройству.

Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в предоставлении строительных материалов, техники и т.д., обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Тульского указан в Приложении № 30 к настоящей Программе.

# 2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере программы осуществляются на основании нормативных правовых актов:

Конституция Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.12.2013 № 290 «О государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы».

Подпункт «н» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2018 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15  к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, продление срока действия программы до 2024 года.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение»

Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Тульское сельское поселение»;

- повысить уровень благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение».

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Тульское сельское поселение».

Целевые показатели Программы, отражающие целевую эффективность ее мероприятий, отражены в Таблице № 1

Таблица №1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | м2 | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в МКД | % | - | - | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5 | Количество созданных общественных территорий для отдыха | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Площадь созданных (благоустроенных) общественных территорий | м2 | - | 2361 | 4576 | 5454 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 |
| 7 | Доля площади (благоустроенных) общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | - | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | - | - | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Субсидии перечисляются юридическим лицам, выполняющим работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение» за фактически выполненные работы, на основании сметных расчетов, актов выполненных работ и предоставленной исполнительной и технической документации, отчета о фактически произведенных затратах.

Реализация Программы позволит:

1.Увеличить  количество  дворовых  территорий  многоквартирных домов  муниципального  образования  «Город  Майкоп»,  соответствующих современным техническим и социальным требованиям.

2.Увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение».

3. Повысить	уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Срок реализации Программы - 2018 - 2024 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы (согласно пункта «н» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2018 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15  к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий муниципальной Программы

Мероприятие Программы будет реализовываться в соответствии с Таблицей №2

Таблица №2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Задачи | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования» | Победители конкурсного отбора | 2018-2024 | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Тульское сельское поселение» 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение» 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Тульское сельское поселение» | 1. Увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Тульское сельское поселение», соответствующих современным техническим и социальным требованиям. 2. Увеличение количества территорий общего пользования (скверов, площадей) на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение». 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Показатель №1 Показатель №2 Показатель №3 Показатель №4 Показатель №5 Показатель №6 Показатель №7 Показатель №8 |

4. Основные меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы представлены в Таблице №3

Таблица №3

Сведения

Об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование правового акта | Основные положения правового акта в рамках муниципальной программы | Ответственный за разработку правового акта | Основания разработки правового акта | Реквизиты документы | Ожидаемый срок принятия правового акта | Связь с основным мероприятием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территрий многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Отдел по благоустройству и ЖКХ | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 |  | 2018 |  |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы | Отдел по благоустройству и ЖКХ |  |  | 2018 |  |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Порядок представления. Рассмотения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома | Отдел по благоустройству и ЖКХ |  |  | 2018 |  |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы | Отдел по благоустройству и ЖКХ |  |  | 2018 |  |

      - Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  на  2018	-  2024  гг. Составляет – 42 146,145 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета и Республиканского бюджета Республики Адыгея – 29407,300 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 6250,00 тыс. рублей;

2019 год – 8157,300 тыс. рублей;

2020 год - 5000 тыс. рублей;

2021 год - 5000 тыс. рублей;

2022 год - 5000 тыс. рублей.

2023 год — 5000 тыс. рублей.

2024 год — 5000 тыс. рублей.

Бюджета  муниципального  образования "Тульское сельское поселение"  –  32739,045 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 666,695 тыс. рублей;

2019 год – 572,350 тыс. рублей;

2020 год - 500 тыс. рублей;

2021 год - 500 тыс. рублей;

2022 год - 500 тыс. рублей;

2023 год — 500 тыс. рублей;

2024 год — 500 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий Программы, направлений расходов и объемы их финансирования представлены в таблице № 4.

Распределение объема средств осуществляется следующим образом:

- две третьих объема средств подлежит направлению	на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- одна	 третья	объема	средств подлежит направлению на софинансирование	иных	мероприятий по благоустройству, предусмотренных  Программой  на  2018  -  2024  годы,  в  том  числе  на благоустройство  общественных  территорий  в  соответствии  с  перечнем общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  2018  -  2024 годах.

Таблица №4

План

реализации основных мероприятий муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Соисполнитель (участники) | Всего за весь период реализации Программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ | Всего | Фб и Рб | Мб | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и развитие территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Всего по мероприятию | 32074 | 29407,3 | 2739,05 | 0 | 6916,7 | 5000 | 666,57 | 0 | 8157,3 | 10000 | 572,35 | 0 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Победители конкурсного отбора | 22000 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 72,35 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 |
| 1.2.1 | Создание территорий общего пользования муниципального образования «Тульское сельское поселение» | Победители конкурсного отбора | 27666,57 | 25000 | 2666,57 | 0 | 5666,57 | 5000 | 666,57 | 0 | 2023,3 | 1907,3 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 5500 | 5000 | 500 | 0 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы в описании мер управления рисками

При реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» возможно возникновение следующих рисков:

- риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом;

  - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,   отсутствием   массовой   культуры   соучастия   в   благоустройстве дворовых территорий;

  - инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

  - включение в контракт требований процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени) за недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств;

  - информирование граждан через официальный сайт Администрации муниципального образования «Город Майкоп», социальные сети, СМИ, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, в местах скопления людей и пр.;

  - анализ выполнения программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.

- Сведения об участии Администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение» в реализации государственных программ

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» планируется заключение соглашения с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея о предоставлении субсидии из республиканского бюджета.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки

выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортную среду для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования

«Тульское сельское поселение» на 2018 -2024 годы»

| № п/п | Наименование дворовых территорий подлежащих благоустройству | Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: Республика Адыгея Майкопский район п.Тульский - ул. Танюкова, 4, 6, 8; - ул.Первомайская, 226, 228,393; - ул.Советская, 32, 34, 36; - ул.Мира, 36; - Революционная, 10, 12. | Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий общего пользования: 1) Республика Адыгея Майкопский район п.Тульский ул.Октябрьская,28-А сквер (в 4 этапа); 3)Республика Адыгея Майкопский район п.Тульский ул.Комсомольская,22/а прилегающая территория к зданию «Межпоселенческого центра народной культуры» | 2018-2024 г.г. | Администрация муниципального образования «Тульское сельское поселение» |

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

Основные виды работ:

1.Провести ремонт 12 единиц дворовых территорий многоквартирных домов:

-асфальтирование дворовой территории;

- установка лавочек;

- установка урн;

- уличное освещение.

2. Благоустройство территории общего пользования в количестве 2 ед.

Дополнительные виды работ:

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2. Оборудование автомобильных парковок;

3. Озеленение;

4. Устройство контейнерной площадки.